ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ № ___

г. ______________                                  «___» ________ 20__ г.

Самозанятый Янкович Василий Романович, ИНН 222212932494, плательщик НПД, именуемый «Подрядчик», с одной стороны, и гр. ______________________, паспорт ______________, именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик выполняет работы согласно Приложению №1 (Смета) на объекте Заказчика: ____________________________________ (адрес).

1.2. Состав работ, материалы и сроки определены Приложением №1 (Смета) и Приложением №2 (График работ). Приложения — неотъемлемая часть Договора.

1.3. Цена Договора фиксированная и изменяется только письменным допсоглашением, подписанным обеими сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора: ____________ руб. согласно Смете.

2.2. Оплата поэтапно: а) аванс 30% — в течение 3 банковских дней с момента подписания; б) 40% — по завершении черновых работ / сборки сруба (этап по Графику); в) 30% — в течение 5 банковских дней после подписания Акта приёмки.

3. СРОКИ

3.1. Начало работ — в течение ___ дней с момента поступления аванса. Окончание — согласно Графику.

3.2. Сроки сдвигаются день в день при: задержке оплаты этапа Заказчиком; отсутствии доступа к объекту; отсутствии электричества/воды на объекте; задержке материалов Заказчика; обстоятельствах непреодолимой силы; выявлении скрытых работ (п. 5.2).

4. СДАЧА-ПРИЁМКА

4.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности этапа/объекта. Заказчик в течение 5 рабочих дней осматривает и подписывает Акт либо подаёт мотивированный письменный отказ.

4.2. Если Заказчик в указанный срок не явился и не подал мотивированный отказ — работы считаются принятыми и подлежат оплате в полном объёме.

4.3. Фактическое использование объекта Заказчиком (заселение, эксплуатация) приравнивается к приёмке без подписания Акта.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

5.1. Работы, не учтённые в Смете, оформляются допсогласованием (сметой) и оплачиваются отдельно.

5.2. При выявлении скрытых условий (скальный грунт, скрытые дефекты конструкций, незапланированные коммуникации), требующих дополнительных работ, Подрядчик приостанавливает соответствующие работы, стороны в течение 3 дней согласуют допсмету.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик вправе отказаться от Договора (ст. 717 ГК РФ) при условии оплаты фактически выполненных работ, а также возмещения упущенной выгоды Подрядчика в размере 10% от цены Договора.

6.2. Аванс возвращается Заказчику только в части, превышающей стоимость принятых работ и суммы возмещения по п. 6.1.

6.3. При отказе Подрядчика от Договора он возвращает аванс в части невыполненных работ.

6.4. Просрочка оплаты этапа Заказчиком свыше 10 дней приравнивается к одностороннему отказу Заказчика с применением пп. 6.1–6.2.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Гарантия 5 лет на несущие конструкции и 2 года на инженерные системы и отделку, с даты приёмки.

7.2. Гарантия не распространяется на: естественный износ, нарушения эксплуатации, переделки третьими лицами, форс-мажор, движения грунтов, не учтённые предоставленными Заказчиком изысканиями.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За просрочку оплаты Заказчик платит пеню 0,1% от суммы просрочки за каждый день; при просрочке свыше 5 дней Подрядчик вправе приостановить работы со сдвигом сроков.

8.2. За просрочку сроков по своей вине Подрядчик платит пеню 0,1% за день, суммарно не более 10% от цены Договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, уведомив друг друга в течение 5 дней.

10. ПРОЧЕЕ

10.1. Сообщения в мессенджерах (WhatsApp/Telegram) по указанным номерам и письма на e-mail имеют юридическую силу документов.

10.2. Споры: претензионный порядок (ответ 10 дней), затем суд по месту нахождения Подрядчика.

ПОДПИСИ:

Подрядчик: Янкович В.Р., ИНН 222212932494, тел. +7 (931) 777-72-23

Заказчик: ____________________

Приложение №1 — Смета. Приложение №2 — График работ.